Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

Z dnia 18 marca 2003 r.  nr IV/11/03.

GMINNY

PROGRAM INWESTYCYJNY I REMONTOWY NA LATA 2003 – 2010

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

| L.p | Nazwa zadania-projektu i jego lokalizacja | Orientacyjna wartość zadania –projektu w PLN | Lata realizacji zadania-projektu | Planowane źródła finansowania zadania-projekty ( wymienić jakie ) |  |  |  | Cel – uzasadnienie potrzeb – krótka charakterystyka-przygotowanie formalno -prawne-odpowiedzialni z ramienia gminy za przygotowanie i realizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Konserwator zabytków | Inne |  |
| 1. | Odbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim-etap II-gi (sala sportowa) | 1.359.775,- | 2001/2003 | 1.269.775,- | 90.000,- | - | - | Budynek 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia z galerią widowiskową wewnętrzną, ocieplony wełną mineralną, pokryty blachą trapezową. Pod galerią w parterze szatnie, przebieralnie i umywalnie. Powierzchnia użytkowa 710 m2, powierzchnia zabudowy 638,40 m2, powierzchnia całkowita 844,20 m2, kubatura 4.405 m3. W hali może ćwiczyć jednocześnie dwie grupy uczniów. Na galerii wydzielono pomieszczenie dla siłowni. Zadanie w pełni przygotowane do realizacji i jest wykonywane przez Zakład Budowlany Produkcyjny Transportowy i Handlowy – KONSORCJUM w Ząbkowicach Śląskich. Zadanie rozpoczęto w dniu 31 lipca 2001 roku. Planowany termin zakończenia zadania określono na dzień 31 grudnia 2003 roku. Podstawa prawna : pozwolenie na budowę nr 35/2001 z dnia 20 lutego 2001 roku. Odp. Jerzy Bielas |
| 2. | Odbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim-etap III-ci (łącznik oraz infrastruktura) | 1.200.000,- | 2004/2006 | 1.200.000,- | - | - | - | Budynek 2-kondygnacyjny bez podpiwniczenia Powierzchnia użytkowa 960,21 m2, powierzchnia zabudowy 597,75 m2, powierzchnia całkowita 1.149,67 m2, kubatura 4.518,25 m3.Szkoła po modernizacji posiadać będzie 10 klas i specjalistyczne gabinety do nauki języków obcych, informatyki, salę sportową i świetlicę ze stołówką. Stołówkę szkolną zaprojektowano na około 120 posiłków dziennie. Obiekt dostosowano dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zadanie w pełni przygotowane pod względem formalno prawnym i można przeprowadzić czynności przetargowe. Pozwolenie na budowę wydano w dniu 20 lutego 2001 roku. Odp. Jerzy Bielas |
| 3. | Wodociąg gminny-wieś Ożary | 1.500.000,- | 2004/2006 | 1.500.000,- | - | - | - | Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, roboty montażowe wodociągu w tym: PCV 160 – 10.250,94 mb, PCV 110 – 29,15 mb, PCV 90 – 1.337,19 mb, przyłącza 40 – 146 szt. – 2.536 mb, hydranty przeciwpożarowe nadziemne 80 – 43 szt. Budowa przepompowni kompletnej wraz z urządzeniami i wyposażeniem. Zadanie przygotowane do przeprowadzenia procedury przetargowej. Pozwolenie na budowę wydano w dniu 27 grudnia 2000 roku nr Decyzji 336/2000 wraz z aktualnymi pozwoleniami wodno – prawnymi oraz zezwoleniem na przekroczenie drogi. Odp. Jan Zabawa |
| 4. | Wodociąg gminny-wieś Doboszowice | 1.500.000,- | 2004/2006 | 1.500.000,- | - | - | - | Dokumentacja techniczno – kosztorysowa jest na ukończeniu i złożono w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach wniosek o pozwolenie na budowę. Odp. Zabawa Jan |
| 5. | Budowa 24 mieszkań komunalnych przy ul. Parkowej w Kamieńcu Ząbkowickim | 3.000.000,- | 2007/2009 | 3.000.000,- | - | - | - | Ciągła dekapitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych i olbrzymi niedobór mieszkań komunalnych wymusza budowę nowych. Budynki posiadają pełną dokumentację techniczną. Pozwolenie na budowę wygasa z dniem 29.12.2001r. Istnieją stany zerowe pod dwa budynki 12 rodzinne, teren w pełni uzbrojony. Odp. Burger Andrzej. |
| 6. | # Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i kolektorem doprowadzającym w Kamieńcu Ząbkowickim | 6.000.000,- | 2003/2004 | 6.000.000,- | - | - | - | Niewydolność przestarzałej obecnie funkcjonującej oczyszczalni, wymogi sanitarne i ekologiczne, umożliwienie dalszej urbanizacji gminy powodują konieczność budowy nowej (na miarę potrzeb) oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej. Opracowana została koncepcja budowy oczyszczalni i sieci sanitarnej dla całej gminy. Prowadzone są działania mające na celu pozyskanie odpowiednich środków na wdrożenie tego przedsięwzięcia. Odp. Burger Andrzej |
| 7. | Renowacja parku i stawów przy pałacu kamienieckim w Kamieńcu Ząbkowickim | 3.750.000,- | 2007/2010 | 3.750.000,- | - | - | - | Odp. Harasymowicz Zbigniew |
| 8. | Odbudowa i modernizacja tzw. czerwonego kościółka wraz z infrastrukturą w Kamieńcu Ząbkowickim | 1.800.000,- | 2007/2009 | 1.800.000,- | - | - | - | #### Budynek poddawany zabiegom remontowym od lat osiemdziesiątych wymaga kontynuacji tych prac aby osiągnąć przewidzianą dla niego funkcję placówki kulturalnej: wystawienniczej, koncertowej. Znajdując się w kompleksie starówki kamienieckiej, położony u podnóża zamku mógłby być odwiedzany przez rzesze przybywających turystów i przynosić dochody. Mógłby dać pracę co najmniej dwojgu bezrobotnych. #### Obiekt jest bardzo przydatny dla sąsiadujących: gimnazjum publicznego i szkoły podstawowej jako aula. Budynek wyposażony jest w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Aby osiągnąć wyznaczony cel należy wykonać: podłogę na scenie, cokolik posadzki w głównej nawie, przystosować pomieszczenia w wieży do działalności kulturalno-oświatowej, dokończyć prace adaptujące podziemia na herbaciarnię (kawiarnię? klub?), toalety, instalację odgromową, urządzenie terenu wokół obiektu. ##### Odp. Burger Andrzej |
| 9. | Odbudowa dróg lokalnych-Plac Kościelny wraz z wykonaniem iluminacji „Starówki kamienieckiej” w Kamieńcu Ząbk. | 270.000,- | 2010 | 270.000,- | - | - | - | Aby uatrakcyjnić ten zakątek naszej gminy, przyciągnąć ruch turystyczny i w efekcie stworzyć mieszkańcom możliwości prowadzenia działalności usługowej w zakresie obsługi ruchu turystycznego, niezbędne jest dokończenie utwardzeń w rejonie „wykopalisk”, iluminacja całego kompleksu pocysterskiego. Celowe jest wprowadzenie na teren „małej architektury”(pergole, kwietniki, ławki). Istnieje koncepcja iluminacji i urządzenia terenu. #### Odp. Burger Andrzej |
| 10. | Odbudowa Placu „NA BŁONIACH” z przystosowaniem do rekreacji i rozrywki w Kamieńcu Ząbkowickim | 700.000,- | 2009/2010 | 700.000,- | - | - | - | Odp. Cisowski Grzegorz |
| 11. | Budowa drogi gminnej wraz z pełną infrastrukturą ul. XXX-leciac -Basztowa w Kamieńcu Ząbkowickim | 650.000,- | 2004 | 650.000,- | - | - | - | Odp. Harasymowicz Zbigniew |
| 12. | Odbudowa i modernizacja drogi gminnej (na skarpie nad młynem) w Byczeniu | 380.000,- | 2004 | 380.000,- | - | - | - | Droga biegnąca do młyna została wykonana w roku 1997 roku, poprzez utwardzenie i nakrop. W chwili obecnej zachodzi pilna potrzeba ułożenia dywanu smołowo – asfaltowego w celu uniknięcia dalszego niszczenia drogi. Odp. Harasymowicz Zbigniew |
| 13. | Budowa drogi gminnej ul. Krzyżowa z przedłużeniem do ul. Kłodzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim | 600.000,- | 2004/2005 | 600.000,- | - | - | - | Modernizacja wyżej wymienionej drogi z przedłużeniem do ul. Kolejowej umożliwi dojazd mieszkańcom do cmentarza jak również w czasie świat wszystkich świętych stanowi drogę jednokierunkową dla pojazdów samochodowych, przyjeżdżających na mogiły bliskich. Odp. Harasymowicz Zbigniew |
| 14. | Budowa drogi gminnej – Osiedle Krzywoustego w Kamieńcu Ząbkowickim | 243.000,- | 2004/2005 | 243.000,- | - | - | - | Dokumentacja kosztorysowa w opracowaniu. Odp. Zabawa Jan |
| 15. | Budowa drogi gminnej wraz z murem oporowym przy ul. Sadowej - Skoroleckiej w Kamieńcu Ząbkowickim | 625.000,- | 2004/2005 | 625.000- | - | - | - | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa w opracowaniu. Odp. Zabawa Jan |
| 16. | Budowa domu przedpogrzebowego we wsi Topola | 240.000,- | 2007/2008 | 240.000,- | - | - | - | Odp. Cisowski Grzegorz |
| 17. | Budowa domu przedpogrzebowego we wsi Doboszowice | 240.000,- | 2009/2010 | 240.000,- | - | - | - | Odp. Cisowski Grzegorz |
| 20. | Odbudowa dróg lokalnych – ul. Skorolecka- Mostowa w Kamieńcu Ząbkowickim | 995.000,- | 2004/2006 | 995.000,- | - | - | - | Nawierzchnia została uszkodzona podczas układania kolektora sanitarnego biegnącego do oczyszczalni ścieków. Zachodzi potrzeba ułożenia dywanu smołowo – asfaltowego co pozwoli na uzyskanie lepszego standardu dróg lokalnych. Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowej Odp. Zabawa Jan |
| 21. | Odbudowa i modernizacja dróg lokalnych-ul. Ogrodowa w Kamieńcu Ząbkowickim | 600.000,- | 2005/2006 | 600.000,- | - | - | - | Odnoga ulicy Ogrodowej biegnącej w kierunku lokomotywowni wymaga remontu kapitalnego na odcinku 200 mb poprzez utwardzenie oraz ułożenie dywanika smołowo- asfaltowego. Odp. Harasymowicz Zbigniew |
| 22. | Zagospodarowanie placu Targowego w Kamieńcu Ząbkowickim | 40.000,- | 2004 | 40.000,- | - | - | - | Odp. Grot Krystyna |
| 23. | Modernizacja obiektu z przeznaczeniem docelowym dla powodzian w Starczowie | 200.000,- | 2008/2009 | 200.000,- | - | - | - | Odp. Twardowski Stanisław |
| 24. | Budowa 10 wiat przystankowych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół. | 40.000,- | 2004/2005 | 40.000 | - | - | - | W związku z wprowadzeniem reformy oświatowej codziennie do szkół dojeżdża 550 szt. Dzieci. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony oczekujących na przewóz dzieci istnieje duże zapotrzebowanie na wybudowanie 10 szt. wiat. Wykonano przetarg ofertowy w trybie zapytanie o cenę i wybrano typ wiaty PA-21 Odp. Twardowski Stanisław |
| 26. | Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Kamieńcu Ząbkowickim ( góra parkowa) | 250.000,- | 2004/20/05 | 250.000 | - | - | - | Zbiornik wyrównawczy niezbędny jest do równomiernego rozdziału wody.1000 m3.W związku z rozbudową Kamieńca Ząbkowickiego : Osiedla Krzywoustego, Chrobrego, Podzamcze, oraz wodociągowanie Starczowa stary zbiornik nie zapewni dostawy wody w godzinach szczytu. Wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysową. Jest aktualne pozwolenie na budowę – ważne do 12 grudnia 2002 roku. |
| 27. | Dobudowa części dydaktycznej do istniejącej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim | 1.100.000,- | 2005/2007 | 1.100.000,- | - | - | - | Odp. Twardowski Stanisław |
| 28. | Modernizacja istniejącej kotłowni z przejściem na paliwo olejowe w Szkole Podstawowej w Doboszowicach | 150.000,- | 2006/2007 | 150.000,- | - | - | - | Odp. Twardowski Stanisław |
| 30. | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z budową kotłowni olejowej w Kamieńcu Ząbkowickim | 350.000,- | 2004 | 350.000,- | - | - | - | Odp. Tabor Alina |

### Sporządził:

###### Za UG Kamieniec Ząbkowicki – Jerzy Bielas