Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 marca 2004 r.

## LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

NA LATA

2004 – 2006

# GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

| L.p. | Nazwa zadania-projektu i jego lokalizacja | Orientacyjna wartość zadania projektu w PLN | Lata realizacji zadania-projektu | Planowane źródła finansowania zadania-projekty ( wymienić jakie ) |  |  |  |  |  | Cel – uzasadnienie potrzeb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet gminy |  |  | Inne środki |  |  |  |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| 1. | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim nr ERDF 2136 | 6.553.000 | 2004/2005 | 148.000 | 723.000 | - | 2.525.000 | 3.157.000 | - | Poprawa ochrony środowiska naturalnego. Poprawa czystości rzek: Nysa Kłodzka Budzówka, Odra |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej wsi Ożary w tym: Etap I nr ERDF 4298 | 4.730.000 1.230.000 | 2005/2006 | - | 180.000 | 315.000 | - | - | 735.000 | Poprawa warunków zdrowotnych życia mieszkańców. Dostarczenie wody pitnej do gospodarstw domowych. |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej wsi Doboszowice w tym: Etap I nr ERDF 4358 | 5.800.000 1.530.000 | 2005/2006 | - | 180.000 | 405.000 | - | - | 945.000 | jak wyżej |
| 4. | Dobudowa segmentu dydaktyczno żywieniowego wraz z pełną infrastrukturą przy SP 2 w Kamieńcu Ząbkowickim nr ERDF 12117 | 2.100.000 | 2005/2006 | - | 250.000 | 300.000 | - | 700.000 | 850.000 | Poprawa warunków nauczania i warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży |
| 5. | Dobudowa segmentu dydaktycznego przy SP 1 w Kamieńcu Ząbkowickim nr ERDF 12123 | 1.350.000 | 2006/2007 | - | - | 150.000 | - | - | 500.000 | Poprawa warunków nauczania i warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży szkolnej. |
| 6. | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej etap I – wieś Kamieniec Ząbkowicki nr ERDF 11051 | 4.820.000 | 2006/2008 | - | - | 300.000 | - | - | 300.000 | Poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek: Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra |
| 7. | Droga Sławęcin nr 226 o długości 850 m | 187.000 | 2006 | - | - | 90.000 | - | - | 87.000 | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw rolnych |
| 8. | Droga Doboszowice nr 831,185 o długości 1500 m | 280.000 | 2006 | - | - | 140.000 | - | - | 140.000 | Dojazd do osiedla mieszkalnego i gospodarstw rolnych |
| x | O g ó ł e m | x | x | 148.000 | 1.333.000 | 1.700.000 | 2.525.000 | 3.857.000 | 3.557.000 |  |