Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 28 stycznia 2005 roku nr XX/122/05

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

NA LATA

2005 – 2007

# GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

| L.p. | Nazwa zadania-projektu i jego lokalizacja | Orientacyjna wartość zadania projektu w PLN | Lata realizacji zadania-projektu | Planowane źródła finansowania zadania-projekty ( wymienić jakie ) |  |  |  |  |  | Cel – uzasadnienie potrzeb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet gminy |  |  | Inne środki |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |  |
|  | ### PROGRAM I ### Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim nr ERDF 2136 | 6.553.000 | 2004/2005 | 148.000 | 723.000 | - | 2.525.000 | 3.157.000 | - | Poprawa ochrony środowiska naturalnego. Poprawa czystości rzek: Nysa Kłodzka Budzówka, Odra |
| 2. | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej etap I – wieś Kamieniec Ząbkowicki nr ERDF 11051 | 4.820.000 | 2006/2008 | - | - | 300.000 | - | - | 300.000 | Poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek: Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra |
| X | Razem Program I | X | X | 148.000 | 723.000 | 300.000 | 2.525.000 | 3.157.000 | 300.000 |  |
|  | ### PROGRAM II ### Wodociągowania gminy Kamieniec Ząbkowicki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej wsi Ożary w tym: Etap I nr ERDF 4298 | 4.730.000 1.230.000 | 2005/2006 | - | 180.000 | 315.000 | - | - | 735.000 | Poprawa warunków zdrowotnych życia mieszkańców. Dostarczenie wody pitnej do gospodarstw domowych. |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej wsi Doboszowice w tym: Etap I nr ERDF 4358 | 5.800.000 1.530.000 | 2005/2006 | - | 180.000 | 405.000 | - | - | 945.000 | jak wyżej |
| X | RAZEM PROGRAM II | X | X | - | 360.000 | 720.000 | - | - | 1.680.000 |  |
|  | ### PROGRAM III #### Rozbudowa bazy oświatowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dobudowa segmentu dydaktyczno żywieniowego wraz z pełną infrastrukturą przy SP 2 w Kamieńcu Ząbkowickim nr ERDF 12117 | 2.100.000 | 2006/2007 | - | 250.000 | 300.000 | - | 700.000 | 850.000 | Poprawa warunków nauczania i warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży |
| 6. | Dobudowa segmentu dydaktycznego przy SP 1 w Kamieńcu Ząbkowickim nr ERDF 12123 | 1.350.000 | 2006/2007 | - | - | 150.000 | - | - | 500.000 | Poprawa warunków nauczania i warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży szkolnej. |
| X | RAZEM PROGRAM III | X | X | - | 250.000 | 450.000 | - | 700.000 | 1.350.000 |  |
|  | ### PROGRAM IV #### Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Droga Sławęcin nr 226 o długości 850 m | 187.000 | 2005 | 130.000 | - | - | 57.000 | - | - | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw rolnych |
| 8. | Droga Doboszowice nr 831,185 o długości 1500 m | 280.000 | 2005/2006 | 15.000 | 165.000 | - | - | 100.000 | - | Dojazd do osiedla mieszkalnego i gospodarstw rolnych |
| 9. | Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ożarach | 340.000 | 2005/2006 | 15.000 | 175.000 | - | - | 150.000 | - | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw rolnych |
| 10. | Odbudowa drogi dojazdowej w Kamieńcu Ząbkowickim I ( Mostowa) | 101.000 | 2005/2006 | 10.000 | 50.000 | - | - | 41.0000 | - | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw rolnych |
| X | RAZEM PROGRAM IV | X | X | 170.000 | 390.000 | - | 57.000 | 681.000 | - |  |
|  | ##### PROGRAM V Informatyzacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska | 400.000 | 2005/2006 | 60.000 | 40.000 | - | 180.000 | 120.000 | - | Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Wprowadzenie internetowego portalu obsługi petenta |
| x | Razem Program V | x | x | 60.000 | 40.000 | - | 180.000 | 120.000 | - |  |

Kamieniec Ząbkowicki, dnia .......................