Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

nr XXI/124/2005 z dnia 30.03.2005

## LIMIT WYDATKÓW NA

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

NA LATA

2005 – 2007

# GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

| L.p. | Nazwa zadania-projektu i jego lokalizacja | Orientacyjna wartość zadania projektu w PLN | Lata realizacji zadania-projektu | Planowane źródła finansowania zadania-projekty ( wymienić jakie ) |  |  |  |  |  | Cel – uzasadnienie potrzeb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet gminy |  |  | Inne środki |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |  |
| 1. | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim nr ERDF 2136 | 5.726.490 | 2004/2005 | 5.691.000 | - | - | - | - | - | Poprawa ochrony środowiska naturalnego. Poprawa czystości rzek: Nysa Kłodzka Budzówka, Odra |
| 2. | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej etap I – wieś Kamieniec Ząbkowicki nr ERDF 11051 | 4.820.000 | 2007/2009 | - | - | 300.000 | - | - | 300.000 | Poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek: Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej wsi Ożary w tym: Etap I Etap II nr ERDF 4298 | 4.721.000 150.000 4.571.00 | 2005/2007 | 150.000 - | - 345.000 | - 340.650 | - - | - 1.942.675 | - 1.942.675 | Poprawa warunków zdrowotnych życia mieszkańców. Dostarczenie wody pitnej do gospodarstw domowych. |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej wsi Doboszowice w tym: Etap I Etap II Etap III nr ERDF 4358 | 6.710.000 150.000 4.800.000 1.760.000 | 2005/2011 | 70.000 - - | - - - | - 300.000 - | - - - | - - - | - 700.000 - | jak wyżej |
| 5. | Dobudowa segmentu dydaktyczno żywieniowego wraz z pełną infrastrukturą przy SP 2 w Kamieńcu Ząbkowickim nr ERDF 12117 | 2.100.000 | 2006/2007 | - | 250.000 | 300.000 | - | 700.000 | 850.000 | Poprawa warunków nauczania i warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży |
| 6. | Dobudowa segmentu dydaktycznego przy SP 1 w Kamieńcu Ząbkowickim nr ERDF 12123 | 1.350.000 | 2007/2008 | - | - | 150.000 | - | - | 500.000 | Poprawa warunków nauczania i warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży szkolnej. |
| 7. | Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 226 o długości 0,859 km w Sławęcienie | 187.000 | 2005 | 130.000 | - | - | 57.000 | - | - | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw rolnych |
| 8. | Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 554,557/1i2,573,386 o długości 1,374 km we wsi Ożary | 340.000 | 2005/2006 | 15.000 | 175.000 | - | - | 150.000 | - | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw rolnych |
| 9. | Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 831,185 o długości 1,00 km we wsi Doboszowice | 280.000 | 2005/2006 | 15.000 | 165.000 | - | - | 100.000 | - | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw rolnych |
| 10. | Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 381,630,629 o długości 0,400 km w Kamieńcu Ząbkowickim I(Mostowa) | 101.000 | 2005/2006 | 10.000 | 50.000 | - | - | 41.000 | - | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw rolnych |
| 11. | Budowa Zintegrowanego Systemu Informacyjnego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska | 400.000 | 2005/2006 | 60.000 | 40.000 | - | 180.000 | 120.000 | - | Wdrożenie elektronicznego obiego dokumentów. Wprowadzenie internetowego portalu obsługi petenta |
| 12. | Zakupy inwestycyjne według specyfikacji dla UG Kamieniec Ząbkowicki | 50.000 | 2005 | 50.000 | - | - | - | - | - |  |
| 13. | Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania | 15.000 | 2005 | 15.000 | - | - | - | - | - |  |
| x | O g ó ł e m | x | x | - | - | - | - | - | - | ##### X |