U C H W A  Ł A   Nr XXVIII/153/05

RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 21 grudnia 2005 roku.

w  sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy

Kamieniec Ząbkowicki na lata 2006-2008.

Na podstawie art.18 ust.2pkt.6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym  /Dz .U .z 2001roku nr142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami

/oraz art.110 Ustawy z dnia 26 listopada 1998roku o finansach publicznych/tekst

Jednolity Dz .U .z 2003roku nr 15 poz.148 z póżniejszymi zmianami/ Rada Gminy w

Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

& 1

1.Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Kamieniec Ząbkowicki na

lata 2006 – 2008 .

2.Szczegółowy wykaz zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

& 2

Wieloletni Program Inwestycyjny jest podstawą do opracowania budżetów Gminy

Kamieniec Ząbkowicki na kolejne lata budżetowe.

& 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Nr XX/122/05 z dnia

28 stycznia 2005roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Na lata 2005-2007.

& 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

& 5

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Nr XXVIII/153/05 z dnia 21 grudnia 2005r.

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

NA LATA

2006 – 2008

# GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

| L.p. | Nazwa zadania-projektu i jego lokalizacja | Orientacyjna wartość zadania projektu w PLN | Lata realizacji zadania-projektu | Planowane źródła finansowania zadania-projekty ( wymienić jakie ) |  |  |  |  |  | Cel – uzasadnienie potrzeb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet gminy |  |  | Inne środki |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
|  | ### PROGRAM I ### Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej etap I – wieś Kamieniec Ząbkowicki | 4.820.000 | 2006/2009 | 25.000 | 225.000 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | Poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek: Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra |
| X | Razem Program I | X | X | 25.000 | 225.000 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |  |
|  | ### PROGRAM II ### Wodociągowania gminy Kamieniec Ząbkowicki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej wsi Ożary w tym: Etap III | 4.730.000 | 2006/2008 | 220.000 | 500.000 | 699.000 | - | 1.655.500 | 1.655.500 | Poprawa warunków zdrowotnych życia mieszkańców. Dostarczenie wody pitnej do gospodarstw domowych. |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej wsi Doboszowice w tym: Etap II | 5.800.000 | 2006/2011 | 125.000 | 320.000 | 320.000 | - | 850.000 | 850.000 | jak wyżej |
| X | RAZEM PROGRAM II | X | X | 345.000 | 820.000 | 1.019.000 | - | 2.505.500 | 2.505.500 |  |
|  | ### PROGRAM III #### Rozbudowa bazy oświatowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dobudowa segmentu dydaktyczno żywieniowego wraz z pełną infrastrukturą przy SP 2 w Kamieńcu Ząbkowickim | 2.100.000 | 2008/2009 | - | - | 300.000 | - | - | 700.00 | Poprawa warunków nauczania i warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży |
| 5. | Dobudowa segmentu dydaktycznego przy SP 1 w Kamieńcu Ząbkowickim | 1.350.000 | 2008/2009 | - | - | 150.000 | - | - | 500.000 | Poprawa warunków nauczania i warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży szkolnej. |
| X | RAZEM PROGRAM III | X | X | - | - | 450.000 | - | - | 1.200.000 |  |
|  | ### PROGRAM IV #### Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Odbudowa-przebudowa drogi dojazdowej do gospodarstw domowych i gruntów rolnych nr 554, 557/1 i 2, 573, 386 we wsi Ożary | 287.000 | 2007/2007 | - | 207.00 | - | - | 80.000 | - - | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw rolnych i domowych |
| 7. | Odbudowa – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw domowych nr 831 i 185 o nawierzchni asfaltowej we wsi Doboszowice | 210.000 | 2006/2006 | 140.000 | - | - | 70.000 | - | - | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw rolnych i domowych |
| 8. | Odbudowa – przebudowa drogi wewnętrznej gminnej dojazdowej do gospodarstw domowych – ulica Mostowa, Cicha, Krzywa o nawierzchni asfaltowej w Kamieńcu Ząbkowickim | 154.000 | 2006/2006 | 154.000 | - | - | - | - | - | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw domowych |
| 9. | Odbudowa – przebudowa drogi wewnętrznej gminnej dojazdowej do gospodarstw domowych – ulica Sadowa o nawierzchni asfaltowej wraz z instalacją deszczową w Kamieńcu Ząbkowickim | 55.000 | 2006/2007 | 10.000 | 45.000 | - | - | - | - | Duże natężenie ruchu na tym odcinku drogi, dojazd do gospodarstw domowych |
| X | RAZEM PROGRAM IV | X | X | 304.000 | 252.000 | - | 70.000 | 80.000 | - |  |
|  | ##### PROGRAM V Informatyzacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska | 400.000 | 2006/2007 | 65.000 | 35.000 | - | 195.000 | 105.000 | - | Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Wprowadzenie internetowego portalu obsługi petenta |
| x | Razem Program V | x | x | 65.000 | 35.000 | - | 195.000 | 105.000 | - |  |

Kamieniec Ząbkowicki, dnia .5.grudnia 2005 roku