- Zarządzenie nr 183/2015

- Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

- z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie  powołania komisji odbioru robót dotyczących etapu V/12 operacji pn.: „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki – etapy V/12, V/10” realizowanej w oparciu o umowę nr 4/3-BGP/PN/R/15 z dnia 22.05.2015 r., dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W celu przeprowadzenia odbioru ww. robót zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję w następującym składzie:

- Jan Zabawa - przewodniczący komisji,

- Piotr Aftarczuk – członek komisji,

- Marian Ziemczonek – członek komisji,

- Ryszard Kleniuk (przedstawiciel ZWiK) – członek komisji,

- Barbara Filipiak (przedstawiciel ZGKiM) – członek komisji.

Do udziału w odbiorze zostają zaproszeni:
- przedstawiciel Wykonawcy robót - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno–Melioracyjnego w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o.o. – Andrzej Tołyż,

- Kierownik budowy – Przemysław Hudy,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego - Andrzej Augustynowicz.

§ 2.

Odbiór robót etapu V/12 ustala się na dzień 24.06.2015 r. godz. 12:15 na miejscu budowy. Spotkanie Komisji odbioru o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26.

§ 3.

Do zadań Komisji należeć będzie:

- dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z zawartą umową i dokumentacją projektową,

- sporządzenie protokołu odbioru robót.

Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę robót do przedłożenia Komisji dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót:

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- protokoły badań i sprawdzeń oraz atesty na wbudowane materiały budowlane,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.