- ZARZĄDZENIE Nr 53/2010

- Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

- z dnia 12.04.2010r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.:

„Remont dachu i elewacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim przy ulicy Kolejowej 74 - realizowanej w oparciu o umowę nr 31/R/BGP-5/2009 z dnia 27 lipca 2009r.

Dla przeprowadzenia odbioru robót wykonanych na obiekcie j. w.: zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję w następującym składzie:

1.Jan Zabawa- Przewodniczący  komisji

2.Stanisław Twardowski-Członek komisji

3.Andrzej Burger –Członek komisji

4.Arkadiusz Albrecht-Członek komisji (Dyrektor ZP nr 2)

5.Elżbieta Nasiłowska-Członek komisji (Zarządca obiektu )

6.Dominik Krekora – Członek komisji (Przewodniczący Rady Gminy)

Przy udziale Wykonawcy robót :

Zakład Remontowo- Budowlany ”FILAR” s.c. ul. H. Sienkiewicza 21 ,48-37 Paczków

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego : Jana Hetnara  zam. Paczków ul. Dąbrowskiego 14.

W związku ze zgłoszeniem wykonawcy robót ”FILAR” s.c. z dnia 25.03.2010r. odnośnie zakończenia robót i gotowości  do odbioru końcowego zadania j.w.  niniejszym ustalam  odbiór końcowy w/w zadania na dzień 16.04.2010r. o godz.10.00. Zbiórka komisji wyznaczona na dzień 16.04.2010r. o godz.10.oo w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 Referat Budownictwa i Gospodarki  Przestrzennej -/parter pokój nr 1/ skąd nastąpi wyjazd na miejsce budowy .

§ 2.

Do zadań Komisji należeć będzie:

-dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z  zawartą umową.

-sporządzenie protokołu z odbioru robót i dokonanie rozliczenia końcowego

Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę inwestycji do przedłożenia Zamawiającemu na 3 dni przed dniem odbioru końcowego wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

-oryginału dziennika budowy

-złożenie oświadczenia kierownika budowy  zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane

-protokoły badań i sprawdzeń oraz atesty na wbudowane materiały budowlane

-inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przy robotach zewnętrznych w zakresie uzbrojenia terenu.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Marcin Czerniec