- ZARZĄDZENIE Nr  223/2011

- Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

- z dnia 05 grudnia  2011 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.:

„Modernizacja stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim  przy ul. Złotostockiej - docieplenie elewacji budynku istniejącego”. realizowanej  w  oparciu  o umowę nr 25/22-PR/ZW - R/11 z dnia 16.11.2011 r.

Dla przeprowadzenia odbioru robót wykonanych na obiektach j. w. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję się Komisję w następującym składzie:

- Paweł Zielonka 		 - Przewodniczący  komisji

- Stanisław Twardowski	 - Członek komisji

- Zbigniew Harasymowicz  - Członek komisji

- Ryszard Bierut		-  Członek komisji

- Władysław Majewski	 - Członek komisji

- Tadeusz Cenarski 	 - Członek komisji

przy udziale kierownika budowy Pana Bogusława Dzięgielewskiego, przedstawiciela: Przedsiębiorstwa Produkcyjnego, Transportowego, Handlowego i Usługowego  „Remibud” Import Export.  Bogusław Dzięgielewski, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Wileńska 5.

2. Na wniosek  wykonawcy robót Przedsiębiorstwa Produkcyjnego, Transportowego,

Handlowego i Usługowego  „Remibud” Import Export.  Bogusław Dzięgielewski,

57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Wileńska 5. z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zakończenia

robót i gotowości do odbioru końcowego „Modernizacja stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim  przy ul. Złotostockiej - docieplenie elewacji budynku istniejącego”, ustalam rozpoczęcie czynności odbioru końcowego w/w zadania na dzień 07.12.2011 r.                           o godz.1400. Zebranie członków Komisji odbędzie się na plac budowy  na stadionie sportowym w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Złotostocka 7.

3. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dna

ich rozpoczęcia,  to jest do dnia 28.12.2011r.

§ 2

1. Do zadań Komisji należeć będzie:

-dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z  zawartą umową.

-sporządzenie protokołu z odbioru robót i dokonanie rozliczenia końcowego

2. Zobowiązuje się Wykonawcę inwestycji do przedłożenia Zamawiającemu wszystkich

dokumentów pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

- złożenie oświadczenia kierownika budowy  zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane

- atesty  na wbudowane materiały budowlane.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu planowania i Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Marcin Czerniec