- ZARZĄDZENIE Nr  271/2012

- Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

- z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.:

„Remont  budynku użyteczności publicznej (remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Złotostockiej 29, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/2” realizowanej  w  oparciu  o umowę  nr 12/12-PR/PN - R/2012                                       z dnia 28.05.2012 r.

Dla przeprowadzenia odbioru wykonanych robót zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję w następującym składzie:

- Paweł Zielonka 		 - Przewodniczący  komisji

- Stanisław Twardowski	 - Członek komisji

- Marian Ziemczonek          - Członek komisji

- Marek Wilkosz		  - Członek komisji

- Grzegorz Urbaś		 -  Członek komisji

przy udziale kierownika budowy Pana Zygmunta Marczakowskiego oraz Pana Arkadiusza Łuczaka przedstawicieli: Firmy „ARKO” Handlowo-Usługowej Arkadiusz Łuczak z siedzibą: 57-230  Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 12.

2. Na wniosek  wykonawcy robót Firmy „ARKO” Handlowo- Usługowej Arkadiusz Łuczak z siedzibą: 57-230  Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 12,  z dnia 21.09.2012 r. w sprawie zakończenia  robót i gotowości do odbioru końcowego zadania pn. „Remont  budynku użyteczności publicznej (remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Złotostockiej 29, gmina Kamieniec Ząbkowicki, dz. Nr 738/2”  ustalam rozpoczęcie czynności odbioru końcowego w/w zadania na dzień 28.09.2012 r.                          o godz.1400. Zebranie członków Komisji odbędzie się na placu budowy (remiza Ochotniczej Straży Pożarnej)  w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Złotostockiej 29.

§ 2

1. Do zadań Komisji należeć będzie:

-dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z  zawartą umową.

-sporządzenie protokołu z odbioru robót i dokonanie rozliczenia końcowego.

2. Zobowiązuje się Wykonawcę inwestycji do przedłożenia Zamawiającemu wszystkich

dokumentów pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w tym:

- złożenie oświadczenia kierownika budowy  zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane

- złożenie atestów na wbudowane materiały budowlane oraz protokołów pomiarów.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Marcin Czerniec