- ZARZĄDZENIE Nr   330/2012

- Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

- z dnia 04 grudnia  2012 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.:

„Modernizacja obiektu gminnego tzw. „Czerwonego kościółka”

Dla przeprowadzenia odbioru robót wykonanych na obiektach j. w. zarządzam   co następuje:

§ 1

1. Powołuję się Komisję w następującym składzie:

- Paweł Zielonka 		 - Przewodniczący  komisji

- Stanisław Twardowski	 - Członek komisji

- Zbigniew Harasymowicz  - Członek komisji

- Marek Wilkosz		 - Członek komisji

przy udziale Pana  Dariusza Ryczko  właściciela Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowego  „SUBUD”, Dariusz Ryczko, Suszka 11,  57-230 Kamieniec Ząbkowicki

2. Na wniosek  wykonawcy robót Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym  „SUBUD”, Dariusz Ryczko, Suszka 11,  57-230 Kamieniec Ząbkowicki

w sprawie zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego zadania  „Modernizacja obiektu gminnego tzw. „Czerwonego kościółka”  ustalam rozpoczęcie czynności odbioru końcowego w/w zadania na dzień 11.12.2012 r. o godz.1400. Zebranie członków Komisji odbędzie się                w Kamieniec Ząbkowicki ul. Zamkowa 6 – Punkt Informacji Turystycznej, na plac budowy.

3. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 20 dnia, licząc od dnia

ich rozpoczęcia,  to jest do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

1. Do zadań Komisji należeć będzie:

-dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z  zawartą umową.

-sporządzenie protokołu z odbioru robót i dokonanie rozliczenia końcowego

2. Zobowiązuje się Wykonawcę inwestycji do przedłożenia Zamawiającemu wszystkich

dokumentów pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

-protokoły badań i sprawdzeń oraz atesty certyfikaty  na wbudowane materiały

budowlane,

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Marcin Czerniec