- ZARZĄDZENIE Nr   335/2012

- Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

- z dnia 07 grudnia  2012 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.:

„Zagospodarowanie Błoni Kamienieckich – przy ul. Kolejowej, ul. Zamkowej                    w Kamieńcu Ząbkowickim”. Zadanie II - modernizacja oświetlenia terenu

Dla przeprowadzenia odbioru robót wykonanych na obiektach j. w. zarządzam   co następuje:

§ 1

1. Powołuję się Komisję w następującym składzie:

- Stanisław Twardowski		 - Przewodniczący  komisji

- Paweł Zielonka	 		- Członek komisji

- Marian Ziemczonek	  	- Członek komisji

- Jan Zabawa		 	- Członek komisji

przy udziale Pana  Zbigniewa Zadorożnego  Kierownika Robót z ramienia  firmy       „ZBYLBRUK”, Piotr Zbyl, Bobolicach 29A/5, 57-200 Ząbkowice Śląskie

2. Na wniosek  wykonawcy robót „ZBYLBRUK”, Piotr Zbyl, z siedzibą

w Bobolicach 29A/5, 57-200 Ząbkowice Śląski, w sprawie zakończenia robót                   i gotowości do odbioru końcowego zadania  „Zagospodarowanie Błoni Kamienieckich – przy ul. Kolejowej, ul. Zamkowej w Kamieńcu Ząbkowickim” -zadanie II  modernizacja oświetlenia terenu,   ustalam rozpoczęcie czynności odbioru końcowego w/w zadania na dzień 13.12.2012 r. o godz.1400. Zebranie członków Komisji odbędzie się  w Kamieniec Ząbkowicki ul. Zamkowa 6 – Punkt Informacji Turystycznej, ( na plac budowy).

3. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 17 dnia, licząc od dnia

ich rozpoczęcia,  to jest do dnia 30.12.2012 r.

§ 2

1. Do zadań Komisji należeć będzie:

-dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z  zawartą umową.

-sporządzenie protokołu z odbioru robót i dokonanie rozliczenia końcowego

2. Zobowiązuje się Wykonawcę inwestycji do przedłożenia Zamawiającemu wszystkich

dokumentów pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

-protokoły badań i sprawdzeń oraz atesty certyfikaty  na wbudowane materiały

budowlane,

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Marcin Czerniec