- ZARZĄDZENIE Nr   207/2013

- Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

- z dnia 05 lipca  2013 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.: „Modernizacja obiektu gminnego tzw. „Czerwonego kościółka” -   instalacje elektryczne                  i oświetlenie części piwnic.”

Dla przeprowadzenia odbioru robót wykonanych na obiektach j. w. zarządzam                      co następuje:

§ 1

1. Powołuję się Komisję w następującym składzie:

- Benedykt Wołoszczuk		- Przewodniczący  komisji

- Stanisław Twardowski		- Członek komisji

- Paweł Zielonka	 		- Członek komisji

- Marian Ziemczonek	  	- Członek komisji

- Jan Zabawa		 	- Członek komisji

przy udziale Pana  Roberta Szymczyka i Waldemara  Banacha przedstawiciela firmy „Elin”,    ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki , NIP: 887-000-21-74

oraz przy udziale Inspektora Nadzoru budowlanego Pana Ryszarda Comber.

2. Na wniosek  wykonawcy robót firmy „„Elin”  Waldemar  Banach,  ul. Ząbkowicka 26,            57-230 Kamieniec Ząbkowicki ,  w sprawie zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego zadania,   ustalam rozpoczęcie czynności odbioru końcowego w/w zadania na dzień 09.07.2013 r. o godz.1300. Zebranie członków Komisji odbędzie się  w Kamieniec Ząbkowicki ul. Zamkowa 6 – Czerwony kościółek, ( na plac budowy).

3. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia

ich rozpoczęcia,  to jest do dnia 29.07.2013 r.

§ 2

1. Do zadań Komisji należeć będzie:

-dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z  zawartą umową.

-sporządzenie protokołu z odbioru robót i dokonanie rozliczenia końcowego

2. Zobowiązuje się Wykonawcę inwestycji do przedłożenia Zamawiającemu wszystkich

dokumentów pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

- atesty, certyfikaty  na wbudowane materiały budowlane,

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Marcin Czerniec