- Zarządzenie Nr   286 /2014

- Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

- z dnia 18 sierpnia 2014r.

w sprawie  powołania komisji odbioru robót dotyczących  inwestycji p.n.:

„Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim”

Pomalowanie sal pałacu wraz z robotami towarzyszącymi – parter część północna w których będzie się odbywała  wystawa pt. Twórcy i dzieje unikalnego zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim .

W skład zadania wchodzi:

- Odtworzenie istniejących otworów drzwiowych (przekucia) szt.6

- Odtworzenie – uzupełnienie tynków na ścianach około 50 m2.

- Wykonanie posadzki z szkła zbrojonego około 5 m2.

- Przygotowanie istniejących stropów i  ścian do malowania około 1650m2

- Pomalowanie istniejących ścian i stropów farbami emulsyjnymi około 1650 m2.

- Uzupełnienie i odbudowa ścian działowych  z płyt gipsowych około 50 m2.

- Uzupełnienie i odbudowa istniejącej posadzki betonowej około 100m2

- Pomalowanie istniejącej posadzki farbami – posadzkowymi około 280m2.

- realizowanej w oparciu o umowę nr :11-BGP/ZW-U/14 z dnia  15.05.2014r. zawartej z Zakładem Remontowo-Budowlanym Krzysztof Kuśmierek ul. Podmiejska 10  58-230 Niemcza.

Dla przeprowadzenia odbioru robót wykonanych j. w. zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję w następującym składzie:

- Jan Zabawa- Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki- Przewodniczący komisji

- Karolina Sarzyńska –Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki –członek

- Sławomir Radzik –Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki – członek

- Marian Ziemczonek –Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki -członek

Do udziału w Komisji odbioru zaprasza Wykonawcę robót Krzysztofa Kuśmierka Zakładem Remontowo-Budowlanym ul. Podmiejska 10  58-230 Niemcza.

W związku ze zgłoszeniem wykonawcy robót Krzysztofa Kuśmierka Zakładem Remontowo-Budowlanym ul. Podmiejska 10  58-230 Niemcza-odnośnie zakończenia robót i gotowości  do odbioru końcowego zadania j.w.

§ 2.

Odbiór końcowy w/w zadania ustala się na  dzień 20.08.2014r. o godz.09.30 na miejscu budowy: spotkanie komisji odbioru o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26.

§ 3.

Do zadań Komisji należeć będzie:

-dokonanie odbioru robót przez sprawdzenie ich zgodności z  zawartą umową.

-sporządzenie protokołu z odbioru robót

Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę inwestycji do przedłożenia Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

- atesty i certyfikaty na wbudowane materiały budowlane.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Wójt Gminy

/-/ Marcin Czerniec