Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

...............................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym 
o cenę robót budowlanych:

- Zamawiający:  Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki

- Przedmiot  zamówienia: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – dz. nr 498/1, 498/3 obręb Strąkowa, gmina Ząbkowice Śląskie.

3.   Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2013 r.

4.   Kryterium oceny ofert: cena

5.   Inne istotne warunki zamówienia:

5.1. Konstrukcja okrywy rekultywacyjnej okrywającej odpady powinna składać się (od dołu) z:

• warstwy odgazowującej – 0,2 m,

• warstwy uszczelniającej uniemożliwiającej infiltrację opadów atmosferycznych,

• warstwy drenażowej gr. 0,3 m,

• warstwy rekultywacyjnej właściwej – glebowej gr. 0,3 m;

5.2. Niezbędne prace rekultywacji technicznej:

(powierzchnia wierzchowiny: 10.176,0 m2, powierzchnia skarp: 2568,0 m2, łącznie: 12744,0 m2)

- wyrównanie skarp do wartości nachylenia 1 : 3;

- wyrównanie wierzchowiny z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych w celu zapewnienia odprowadzenia wód opadowych;

- wykonanie z rur drenarskich 5 studni odgazowujących;

- wykonanie na czaszy składowiska warstwy drenażu biogazu o grubości 0,2 m z piasku gruboziarnistego lub pospółki;

- wykonanie filtrów organicznych w warstwie drenażu biogazu na otworach studni odgazowujących;

- wykonanie warstwy uszczelniającej oraz rowu do jej zakotwienia;

- wykonanie warstwy drenażowej z pospółki lub żwiru, grubość warstwy 0,3 m;

- wykonanie drenażu odcieków wraz z bezodpływowym zbiornikiem na odcieki;

- wykonanie warstwy rekultywacyjnej właściwej – glebowej, grubość warstwy 0,3 m;

5.3. Niezbędne prace rekultywacji biologicznej:

- wykonanie zabiegów agrotechnicznych: jednokrotny wysiew wapna nawozowego oraz nawozu azotowo-fosforowo-potasowego;

- wysianie traw, nasadzenie krzewów i drzew.

- Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.3).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę

upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na

kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe: rekultywacja składowiska odpadów

komunalnych „Strąkowa”.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, pok. nr 1 (parter), pocztą, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@kamzab.pl lub faksem pod nr 74 817 33 61

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 21.12.2012 r. godz. 15.00

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

pieczątka oferenta                                                                               dnia..............................

OFERTA

Do

Urzędu Gminy

Kamieniec Ząbkowicki

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami), a dotyczącego:

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – dz. nr 498/1, 498/3 obręb Strąkowa, gmina Ząbkowice Śląskie.

składamy ofertę  następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł.

Obowiązujący podatek VAT    .......%       ..........................................................................zł.

Cena brutto ..........................................................................................................................zł.

Słownie: .................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP  .......................................................

............................................................

podpis osoby upoważnionej