Umowa  nr  ………./2015

zawarta w Kamieńcu Ząbkowickim  dnia ……………….2015 r.

między:

Gminą Kamieniec Ząbkowicki

Z siedzibą: 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka nr 26,

NIP 887-16-35-266             REGON 890718449,

reprezentowaną przez:

# Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Marcina Czernieca

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Jacka Rozumka

zwaną dalej „Zamawiającym”

a firmą:

zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą”.

o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n.: Przebudowa ul. XXX- lecia  PRL wraz z połączeniem  ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo- rekreacyjnego ”kamienieckie doły” -etap I .

w ilości 5 egz. w wersji papierowej oraz na płycie CD -oraz  opracowania wyszczególnione w zaproszeniu(zapytanie ofertowe).

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907-z póżn. zm.),  w formie zapytania ofertowego w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Wykonanie przedmiotu umowy powinno nastąpić zgodnie z dokumentacją ,która winna spełniać wymagania, określone w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 177, poz.1729 z póżn. zm.),ustawą o drogach publicznych Dz. U. z 1985r. nr 14 poz.60 z póżn. zm. i nowelizacja Dz. U. z 2015 r.poz.460.   Dokumentacja , o której mowa w ust.1, winna spełniać wymagania  w tym odnośnie   zakresu  dokumentacji  określonej w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym(Dz. U. z 2004r.Nr130poz.1389) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ujętych  w   przepisach prawa  oraz wytycznymi Inwestora i obejmuje wykonanie wszelkich robót związanych z przedmiotem umowy dot. wykonania dokumentacji technicznej,  oraz zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r.Nr 243,poz.1623 j.t.).Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r.Nr120,poz.1133 ze zm.),

Termin wykonania dokumentacji I etapu : do 28.12.2015r. obejmujący:

-koncepcję  zagospodarowania terenu projektowanej trasy drogi  uzgodnione z Zamawiającym i z właścicielami nieruchomości  z zapewnieniem  dostaw sieci  i  z rozwiązaniami   branżowymi.

-przygotowanie  wniosku o dotację na 2016 r.wraz z załącznikami

-sporządzenie map podziałowych

- przygotowanie  kpl. wniosku o  zmianę kategorii drogi z wewnętrznej na status drogi

gminnej  wraz z niezbędnymi  załącznikami i uzgodnieniami (w tym Uchwały o nadaniu

kategorii i statusu drogi gminnej).

- kpl. dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę dla I etapu.

w tym: projekty budowlane (w tym proj. branżowe), część kosztowa inwestycji: przedmiary,

kosztorysy inwestorskie, pozwolenie na budowę, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robót, przygotowanie specyfikacji do przetargu nieograniczonego.

§ 3

Przedmiot umowy winien  być wykonany w nieprzekraczalnym terminie

Dla etapu I-do 28.12.2015r.

§ 4

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi  w ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia o   jego wykonaniu.

2. O fakcie wykonania przedmiotu umowy  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie.

3. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad uniemożliwiających przyjęcie przedmiotu umowy, strony uzgodnią zakres niezbędnych poprawek oraz termin ich usunięcia. Za ukończenie przedmiotu umowy strony uważają odbiór dzieła poprawionego.

§ 5

- Za wykonanie dzieła zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie : …………… zł brutto, (słownie :

w tym:

Wartość netto: …………. zł  , (słownie: ………………………………….)

Podatek Vat  -…………..% -   (słownie: ………………………………….)

2. Wynagrodzenie płatne będzie  przelewem w ciągu 30 dni,  od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na wskazany w tej fakturze numer rachunku bankowego po dokonaniu przez zamawiającego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi  ustala się na 60 miesięcy, liczone od daty bezusterkowego odbioru  dokumentacji  związanej z  przedmiotem umowy łącznie z prawomocną Decyzją pozwolenia na budowę.

§ 7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; termin na usunięcie wad wynosi 14 dni, chyba, że strony inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności uzgodnią.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych rękojmią lub gwarancją.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W wypadkach, o których mowa w § 7 ust. 4 i 5, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami związanymi z usunięciem wad przez osobę trzecią, a ponadto karą umowną w wysokości 5.000 zł.

§ 8

W razie opóźnienia w wykonaniu dzieła Zamawiający może od umowy odstąpić albo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania dzieła i zażądać kary umownej w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Ponadto Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 9

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Żadna ze stron nie może przenieść wierzytelności, praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniego uzyskania pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody drugiej strony.

- Wszelkie spory na tle niniejszej umowy rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

1.Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, o której mowa w §1,stanowiącej przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 90,poz.631 tekst jednolity) na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA